АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕСТАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  БОБРОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ  ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  25 октября 2024  года  №  51

с. Шестаково

Об организации и проведении первоочередных

мероприятий по подготовке  к   пропуску весеннего

паводка  на территории Шестаковского

сельского поселения Бобровского

муниципального района

Воронежской области в 2025 году

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68 –ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.07.1997 № 117- ФЗ « О безопасности гидротехнических сооружений», Законом Воронежской области от 29.05.1997 № II-ОЗ    « О защите населения и территории области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в соответствии с распоряжением администрации Бобровского муниципального района Воронежской области от 23.10.2024 г.  № 382-р «Об организации и проведении первоочередных мероприятий по подготовке  к   пропуску весеннего

паводка  на территории Бобровского муниципального района  в 2025 году», в целях своевременной  подготовки и обеспечения безаварийного  пропуска паводковых вод, минимизации последствий возможных чрезвычайных ситуаций, организации жизнеобеспечения населения, попавшего в зону затопления (подтопления), и снижения  материального ущерба, вызванного прохождением весеннего паводка на территории Шестаковского сельского поселения в 2025 году:

1. Утвердить прилагаемый план  первоочередных мероприятий по подготовке  к   пропуску весеннего паводка  на территории Шестаковского  сельского поселения Бобровского муниципального района Воронежской области в 2025 году

(Приложение №1 ).

2.  Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

И.о.главы  Шестаковского сельского поселения

Бобровского муниципального района

Воронежской области                                                                                       А.С. Турищев

Приложение №1

к распоряжению администрации

Шестаковского сельского поселения

от 25.10.2024 г. № 51

ПЛАН

мероприятий по подготовке  к   пропуску весеннего паводка

на территории Шестаковского  сельского поселения Бобровского

муниципального района  Воронежской области в 2025 году

| № п/п | Перечень проводимых мероприятий | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организовать очистку русел ручьев, русел водотоков от мусора, нанесенного в период прохождения половодья. | Турищев Александр Сергеевич - глава поселения | до 05.03.2024 |
| 2 | Создать аварийные запасы материалов, в том числе щебень, отсев, песок (мешки с песком), грунт и др. для устройства временных дамб и заграждений, определить порядок их использования, хранения и доставки в места подтопления. | Турищев Александр Сергеевич - глава поселения | до 20.12.2024 |
| 3 | Провести обследование подведомственных территорий для определения глухих плотин, сельскохозяйственных переездов с последующим обращением к сельхозтоваропроизводителям с требованием обеспечить технические решения для организации беспрепятственного стока вод через соответствующие подпорные сооружения в период паводка. | Турищев Александр Сергеевич - глава поселения | до 20.12.2024 |
| 4 | Принять нормативно - правовой акт администрации « Об организации и проведении противопаводковых мероприятий на территории Шестаковского сельского поселения в 2025 году» | Турищев Александр Сергеевич - глава поселения | До 22.11.2024 |
| 5 | Продолжить разъяснительную работу среди населения, проживающего в зонах риска подтопления (затопления), по добровольному страхованию движимого и недвижимого имущества от последствий воздействия паводковых вод. | Турищев Александр Сергеевич - глава поселения | Постоянно |
|  | Обеспечить выполнение требований по ограничению (запрещению) предоставления земельных участков под строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления (подтопления) в соответствии с действующим законодательством. | Турищев Александр Сергеевич - глава поселения | Постоянно |
| 6 | Продолжить работу по совершенствованию системы экстренного оповещения населения, охватывающей, в первую очередь зоны возможных затоплений (подтоплений) на территории поселения. | Турищев Александр Сергеевич - глава поселения | Постоянно |
| 7 | Организовать работу по заключению договоров на выделение специальной техники в паводковый период с дорожными организациями и индивидуальными предпринимателями. | Турищев Александр Сергеевич - глава поселения | до 20.02.2025 |
| 8 | В рамках эпидемиологического обеспечения проработать вопросы организации и проведения экстренной и специфической профилактики, дезинфекционные мероприятия, заключить договора с соответствующими организациями по данному вопросу. Организовать работу по созданию достаточного количества реагентов для обеззараживания воды с учетом расхода водопотребления населением на весь период прохождения паводка 2024 года. | Турищев Александр Сергеевич - глава поселения | до 20.02.2025 |
| 9 | Уточнить состав сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий и проведения аварийно-спасательных работ, организовать их своевременное реагирование. | Турищев Александр Сергеевич - глава поселения | до 20.02.2025 |
| 10 | Организовать работу по прочистке русла реки Битюг от сорной растительности, упавших деревьев и мусора в границах сельского поселения. | Турищев Александр Сергеевич - глава поселения | до 05.03.2025 |
| 11 | Организовать подворные обходы и довести до населения порядок действий и правила поведения в случае осуществления эвакуации, места сбора эвакуируемого населения при подтоплениях, домашних животных хранимых запасов кормов и порядок транспортного обеспечения, в том числе провести практические тренировки с использованием элементов комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации. | Турищев Александр Сергеевич - глава поселения | до 05.03.2025 |
| 12 | Подготовить пункты временного размещения эвакуируемого населения из зон возможного подтопления в период весеннего половодья (далее ПВР). Обновить служебную документацию, обязанности персонала ПВР и соответствующие расчеты по организации приема питания, отдыха и других вопросов жизнеобеспечения эвакуируемого населения с проведением дополнительных занятий. Назначить ответственных за вопросы жизнеобеспечения эвакуируемых ( обеспечение продуктами питания, медицинское обеспечение, предоставление транспорта). | Турищев Александр Сергеевич - глава поселения | до 05.03.2025 |
| 13 | Назначить рабочие группы в поселениях для работы в местах угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций, оснащение лодками, спасательными жилетами, средствами связи и другим необходимым имуществом. | Турищев Александр Сергеевич - глава поселения | до 05.03.2025 |
| 14 | Спланировать проведение профилактических мероприятий совместно с районной станцией по борьбе с болезнями животных и растений, в том числе лабораторный контроль, дезинфекционные мероприятия на случай возможных чрезвычайных ситуаций, вызванных прохождением паводка, в зонах возможного подтопления (затопления). | Турищев Александр Сергеевич - глава поселения | до 05.03.2025 |
| 15 | Организовать заключение соглашений (договоров) с собственниками, предприятиями и организациями на выделение специальной (инженерной) техники и ее доставку к месту возможной чрезвычайной ситуации. | Турищев Александр Сергеевич - глава поселения | до 05.03.2025 |
| 16 | Обеспечить готовность резервов финансовых и материальных ресурсов в объемах достаточных для проведения превентивных мероприятий, выполнения работ по защите от затопления дорог и объектов инфраструктуры, а так же ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных прохождение паводка. | Турищев Александр Сергеевич - глава поселения | до 05.03.2025 |