АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕСТАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  БОБРОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ  ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  05 февраля 2024 года  №   7

с. Шестаково

Об организации и проведении

противопаводковых мероприятий

на территории Шестаковского

сельского поселения Бобровского

муниципального района

Воронежской области в 2024году

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68 –ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.07.1997 № 117- ФЗ « О безопасности гидротехнических сооружений», Законом Воронежской области от 29.05.1997 № II-ОЗ    « О защите населения и территории области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в соответствии с распоряжением администрации Бобровского муниципального района Воронежской области от 30.01.2024 г. № 36-р «Об организации и проведении  противопаводковых мероприятий на территории   Бобровского муниципального района  в 2024 году», в целях своевременной  подготовки и обеспечения безаварийного  пропуска паводковых вод, минимизации последствий возможных чрезвычайных ситуаций, организации жизнеобеспечения населения, попавшего в зону затопления (подтопления), и снижения  материального ущерба, вызванного прохождением весеннего паводка на территории Шестаковского сельского поселения в 2024 году:

1.Утвердить прилагаемый план  по  организации и проведению противопаводковых мероприятий на территории Шестаковского сельского поселения (Приложение №1 ).

2. Утвердить состав комиссии для организации взаимодействия и координации действий в период прохождения весеннего половодья (Приложение №2).

3.  Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава Шестаковского сельского поселения

Бобровского муниципального района

Воронежской области                                                                                     М.М. Красавин

Приложение №1

к распоряжению администрации

Шестаковского сельского поселения

От  05.06.2024 г № 7

ПЛАН

мероприятий по  организации и проведению противопаводковых мероприятий на территории Шестаковского сельского поселения в 2024 году.

| № п/п | Перечень проводимых мероприятий | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организовать проведение комплекса мероприятий по подготовке гидротехнических сооружений к безаварийному прохождению весеннего паводка. Обеспечение при необходимости снижения уровня воды до безопасных отметок с обязательным информированием населения, попадающего в зону возможного затопления. | Дерюгин Сергей Викторович-депутат Совета народных депутатов | До 28.02.2024г. |
| 2 | Очистка поймы и русел реки на территории поселения. | Красавин Михаил Михайлович - глава поселения | в период прохождения паводка |
| 3 | Создать резерв материальных ресурсов и определить требуемое количество плавсредств. | Красавин Михаил Михайлович - глава поселения | До 28.02.2024 г. |
| 4 | Организовать разъяснительную работу с населением и руководителями объектов экономики по страхованию их имущества на случай затопления (подтопления) | Красавин Михаил Михайлович - глава поселения | До 28.02.2024 г. |
| 5 | Организовать оборудование мест организованных переправ населения через водные преграды в период прохождения весеннего половодья | Красавин Михаил Михайлович - глава поселения | До 28.02.2024 г. |
| 6 | Организовать проведение комплекса мероприятий по подготовке водопропускных сооружений и мостов на дорогах общего пользования к безаварийному пропуску паводковых вод | Красавин Михаил Михайлович - глава поселения | До 28.02.2024г. |
| 7 | Организовать круглосуточную работу водомерных постов с привлечением личного состава добровольных пожарных команд | Красавин Михаил Михайлович - глава поселения | в период прохождения паводка |
| 8 | Организовать оперативное представление информации об изменении уровня воды на водных объектах с момента начала подъема уровня воды по состоянию на 08.00 и 20.00 через ЕДДС района | Красавин Михаил Михайлович - глава поселения | в период прохождения паводка |
| 9 | Организовать в случае затопления (подтопления) проведение дезинфекционных мероприятий источников централизованного и децентрализованного (колодцы, родники) водоснабжения, мест сбора отходов и территорий, попадающих в зону затопления. | Красавин Михаил Михайлович - глава поселения | в период прохождения паводка |
| 10 | Создать аварийные бригады, организовать подготовку сил и средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных прохождением весеннего половодья | Красавин Михаил Михайлович - глава поселения | До 28.02.2024 г. |
| 11 | Создать рабочие группы в целях оперативного осуществления комплекса мероприятий по защите от затопления населенных пунктов, объектов экономики, оказанию экстренной помощи населению. С начала паводка установить круглосуточное дежурство членов комиссии. | Красавин Михаил Михайлович - глава поселения | До 28.02.2024 г. |
| 12 | Проводить заседания рабочих групп, в ходе которых определить задачи лицам, ответственным за подготовку и выполнение мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья. | Красавин Михаил Михайлович - глава поселения | До 28.02.2024 г. |
| 13 | Обеспечить на территориях поселений защиту источников водоснабжения от попадания паводковых вод и загрязняющих веществ, создать запас дезинфицирующих средств для обеззараживания питьевой воды. | Красавин Михаил Михайлович - глава поселения Председатель СОПК «Шестаковского сельского поселения» Зайцева А.В. | До 28.02.2024 г. |
| 14 | Организовать оперативное представление информации об изменении состояния водных объектов через ЕДДС района | Красавин Михаил Михайлович - глава поселения | в период прохождения паводка |
| 15 | Определить порядок экстренного оповещения и информирования населения через средства массовой информации, подворными обходами, с использованием местного системы оповещения о складывающейся обстановке при угрозе и возникновении затопления (подтопления) | Красавин Михаил Михайлович - глава поселения граждане, включенные в автоматическую систему оповещения | в период прохождения паводка |
| 16 | Создание необходимого запаса дезинсекционных и дератизационных средств с целью недопущения выплода насекомых и миграции грызунов с затопленной территории | Красавин Михаил Михайлович - глава поселения | До 28.02.2024 г. |
| 17 | Уточнение мероприятий по организации эвакуации и первоочередного жизнеобеспечения эвакуированного населения | Красавин Михаил Михайлович - глава поселения | До 28.02.2024 г. |
| 18 | Информирование населения о правилах поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним паводком а также о возможности страхования от ущерба имущества на затапливаемых территориях | Красавин Михаил Михайлович - глава поселения | Постоянно |

Приложение № 2

к распоряжению администрации

Шестаковского сельского поселения

от 05.02.2024 г № 7

Состав противопаводковой комиссии для организации взаимодействия и координации действий в период прохождения весеннего половодья.

Красавин М.М.  -  глава Шестаковского  сельского поселения

Аношкина Е.Ю. -  директор Дома культуры Шестаковского сельского поселения.

Саввина И.В.   –   директор МКОУ Шестаковская СОШ.

Зайцева А.В. -      председатель СОПК «Шестаковского  сельского поселения»

Ляпин С.Ф.     –  сотрудник ДПД.

Дерюгин С.В. –  депутат Совета народных депутатов  Шестаковского сельского поселения.

Саввина В.И.  –    главный специалист Шестаковского сельского поселения.